Software Development Plan

Gitarrenstimmgerät als DSP Anwendung

Gruppe 5

Date: 13. April 2024

Autor: Pietro Pagliarulo

Status: Draft

Version: 1.0

Inhalt

Document History	3

Template History	3

Purpose/Zweck	4

Scope/Umfang	4

Organization des Projektes	5

Organization des Teams	5

Team/Verantwortlichkeiten	5

Scrum	5

Kanban Board	6

Projektablage	6

Anwendung & Ziele	6

Anforderungsmanagement	6

Architektur & Design	6

Verifizierung und Validierung	6

References	7

Distribution list	8

# Document History

| Version | Autor | Changes |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Pietro Pagliarulo | Erste draft Version des Dokumentes ausgefüllt bis zum Kapitel Organization des Projektes inklusiv |

# Template History

| Version | Autor | Changes |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Pagliarulo | Kapitelstruktur definiert mit Aufzählung der Themen |

# Purpose/Zweck

<Inhalt von diesem Abschnitt: Dieser Abschnitt definiert den Zweck von diesem Dokument>

In diesem Dokument wird der Entwicklungsplan für eine Digitale Signalverarbeitung-Anwendung mit Hilfe von einem Prozessor mit DSP festgelegt.

# Scope/Umfang

<Inhalt von diesem Abschnitt: Dieser Abschnitt definiert den Umfang des Projektes>

Die Entwicklung beschränkt sich auf die DSP Anwendung, die in Kapitel „Anwendung & Ziele“ beschrieben ist. Diese Entwicklung ist eine Projektarbeit im Rahmen des Kurses „Prozessortechnik“ an der DHBW Ravensburg in Q2-2024.

# Organization des Projektes

<Inhalt von diesem Abschnitt: In diesem Abschnitt wird die Organization des Projektes dargestellt.>

## Organization des Teams

Das Projekt wird die agile Methode Scrum für die Entwicklung verwenden. Siehe Abschnitt „Scrum“.

## Team/Verantwortlichkeiten

Das Team besteht aus folgende Mitglieder mit den entsprechenden Rollen und Verantwortlichkeiten:

| Name | Rolle | Verantwortlichkeiten |
| --- | --- | --- |
| Max Mustermann | Scrum Muster | Leitung der Daily Sprints Bericht an P. Pagliarulo im Fall von Blockers und Unterbrechungen |
| John Doe | SW Entwickler | SW Architektur SW Implementierung |
| Moritz Denkmal | SW Tester | SW Test |
| Anne Wieß | System Architekt | SystemArchitektur, Anforderungsmanagement |
| Pietro Pagliarulo | Scrum Muster (Donnerstags) Product Owner | Leitung der Daily Sprints Donnerstags Abnahme der Anwendung Genehmigung des Entwicklungsplans |

Die Mitglieder werden auch zusätzlich zu den vorherdefinierten Rollen auch andere Entwicklungsaufgaben übernehmen, entsprechend Sprint Planung.

## Scrum

Die Arbeitszeit ist in Sprints unterteilt. Jeder Sprint hat eine Dauer von 2 Wochen.

Die Sprint Planung wird an jedem zweiten Donnerstag durchgeführt.

Bei der Sprint Planung werden die Sprint Ziele definiert, die effektive Kapazität der einzelnen Teammitglieder, die Aktivitäten und die entsprechende „Definition of Done“.

Die Aufwandsabschätzung der Aktivitäten erfolgt basierend auf vorherige Erfahrung mit ähnlichen Tätigkeiten und mit Schätzung in der Gruppe.

Die Daily Sprints werden täglich durchgeführt, der amtierende Scrum Muster berichtet an Herr Pagliarulo, falls es Blockers gibt, die im Team nicht gelöst werden können.

Ein Sprint Review und eine Sprint Retrospektive finden an dem letzten Donnerst des Sprints statt.

In dem Sprint Review werden dem Produkt Owner und den anderen Gruppen die erzielten Ergebnisse präsentiert. Aus der Retrospektive werden Aktionen für Verbesserungen in nächsten Sprints hergeleitet.

Die Planung des Sprints wird mit der Excel Tabelle „Prozessortechnik_2Weeks_Sprint_Backlog_Template“ [1] vorgenommen.

Die Tabelle ermöglicht auch die Darstellung von dem Burndown Chart und dient auch als Ablage für Sprint Review, Sprint Retrospektive und Blocker/Interrupt Verwaltung.

## Kanban Board

Der Status des Projektes wird mit Hilfe einer Kanban Board dargestellt.

Folgende Spalten werden in der Kanban Board dargestellt.

Die Kanban Board wird ebenso in der Excel Tabelle „Prozessortechnik_2Weeks_Sprint_Backlog_Template“ realisiert.

## Projektablage

Die Projektablage findet in einem GitHub Repository <link>, damit alle Team Mitglieder Zugang haben und parallel an den verschiedenen Aktivitäten gearbeitet werden kann.

GitHub wird ebenso als Versionierungsprogramm verwendet.

# Anwendung & Ziele

- Beschreibung der projektspezifischen Anwendung

- Ziele

# Anforderungsmanagement

<Content of this section: TBD>

- User Stories

- Anforderungen

# Architektur & Design

<Content of this section: TBD>

- Architektur

- Designentscheidungen

- Wiederverwendung von Open Source Libraries

# Verifizierung und Validierung

<Content of this section: TBD>

- Formelle Testcases

# References

| Nr. | Name | Link | Revision |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | Prozessortechnik_2Weeks_Sprint_Backlog_Template | TBD | TBD |

# Distribution list

| Name | Role | E-Mail |
| --- | --- | --- |