Software Development Plan

Gitarrenstimmgerät als DSP Anwendung

Gruppe 5

Date: 13. April 2024

Autor: Pietro Pagliarulo

Status: Final

Version: 3.0

Inhalt

Document History	3

Template History	3

Purpose/Zweck	4

Scope/Umfang	4

Organization des Projektes	5

Organization des Teams	5

Team/Verantwortlichkeiten	5

Scrum	5

Kanban Board	6

Projektablage	6

Anwendung & Ziele	6

Beschreibung der projektspezifischen Anwendung	6

Ziele	6

Anforderungsmanagement	7

User Stories	7

Anforderungsmanagement	7

Architektur & Design	8

Architektur	8

Designentscheidungen	8

Wiederverwendung von Open Source Libraries	9

Verifizierung und Validierung	9

Formelle Test Cases	9

References	10

Distribution list	11

# Document History

| Version | Autor | Changes |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Pietro Pagliarulo | Erste draft Version des Dokumentes ausgefüllt bis zum Kapitel Organization des Projektes inklusiv |
| 2.0 | Pietro Pagliarulo | Kapitel Anwendung & Ziele und Anforderungsmanagement ergänzt. Kapitel Umfang weiter detailliert. |
| 3.0 | Pietro Pagliarulo | Kapitel Architektur & Design und Verifizierung und Validierung ergänzt |

# Template History

| Version | Autor | Changes |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Pagliarulo | Kapitelstruktur definiert mit Aufzählung der Themen |

# Purpose/Zweck

<Inhalt von diesem Abschnitt: Dieser Abschnitt definiert den Zweck von diesem Dokument>

In diesem Dokument wird der Entwicklungsplan für eine Digitale Signalverarbeitung-Anwendung mit Hilfe von einem Prozessor mit DSP festgelegt.

# Scope/Umfang

<Inhalt von diesem Abschnitt: Dieser Abschnitt definiert den Umfang des Projektes>

Die Entwicklung beschränkt sich auf die DSP Anwendung, die in Kapitel „Anwendung & Ziele“ beschrieben ist. Diese Entwicklung ist eine Projektarbeit im Rahmen des Kurses „Prozessortechnik“ an der DHBW Ravensburg in Q2-2024.

Die formellen Aktivitäten in dem Projekt sind beschränkt auf 3 User Stories, die Anforderungen, die aus der User Stories hergeleitet werden, die Anteile der Architektur, die aus den Anforderungen hergeleitet werden und auf 3 Test Cases, die auf Anforderungen basieren. Für die oben genannten Dokumente wird eine 100% Nachverfolgbarkeit gezeigt.

# Organization des Projektes

<Inhalt von diesem Abschnitt: In diesem Abschnitt wird die Organization des Projektes dargestellt.>

## Organization des Teams

Das Projekt wird die agile Methode Scrum für die Entwicklung verwenden. Siehe Abschnitt „Scrum“.

## Team/Verantwortlichkeiten

Das Team besteht aus folgende Mitglieder mit den entsprechenden Rollen und Verantwortlichkeiten:

| Name | Rolle | Verantwortlichkeiten |
| --- | --- | --- |
| Max Mustermann | Scrum Muster | Leitung der Daily Sprints Bericht an P. Pagliarulo im Fall von Blockers und Unterbrechungen |
| John Doe | SW Entwickler | SW Architektur SW Implementierung |
| Moritz Denkmal | SW Tester | SW Test |
| Anne Wieß | System Architekt | SystemArchitektur, Anforderungsmanagement |
| Pietro Pagliarulo | Scrum Muster (Donnerstags) Product Owner | Leitung der Daily Sprints Donnerstags Abnahme der Anwendung Genehmigung des Entwicklungsplans |

Die Mitglieder werden auch zusätzlich zu den vorherdefinierten Rollen auch andere Entwicklungsaufgaben übernehmen, entsprechend Sprint Planung.

## Scrum

Die Arbeitszeit ist in Sprints unterteilt. Jeder Sprint hat eine Dauer von 2 Wochen.

Die Sprint Planung wird an jedem zweiten Donnerstag durchgeführt.

Bei der Sprint Planung werden die Sprint Ziele definiert, die effektive Kapazität der einzelnen Teammitglieder, die Aktivitäten und die entsprechende „Definition of Done“.

Die Aufwandsabschätzung der Aktivitäten erfolgt basierend auf vorherige Erfahrung mit ähnlichen Tätigkeiten und mit Schätzung in der Gruppe.

Die Daily Sprints werden täglich durchgeführt, der amtierende Scrum Muster berichtet an Herr Pagliarulo, falls es Blockers gibt, die im Team nicht gelöst werden können.

Ein Sprint Review und eine Sprint Retrospektive finden an dem letzten Donnerst des Sprints statt.

In dem Sprint Review werden dem Produkt Owner und den anderen Gruppen die erzielten Ergebnisse präsentiert. Aus der Retrospektive werden Aktionen für Verbesserungen in nächsten Sprints hergeleitet.

Die Planung des Sprints wird mit der Excel Tabelle „Prozessortechnik_2Weeks_Sprint_Backlog_Template“ [1] vorgenommen.

Die Tabelle ermöglicht auch die Darstellung von dem Burndown Chart und dient auch als Ablage für Sprint Review, Sprint Retrospektive und Blocker/Interrupt Verwaltung.

## Kanban Board

Der Status des Projektes wird mit Hilfe einer Kanban Board dargestellt.

Folgende Spalten werden in der Kanban Board dargestellt.

Die Kanban Board wird ebenso in der Excel Tabelle „Prozessortechnik_2Weeks_Sprint_Backlog_Template“ realisiert.

## Projektablage

Die Projektablage findet in einem GitHub Repository <link>, damit alle Team Mitglieder Zugang haben und parallel an den verschiedenen Aktivitäten gearbeitet werden kann.

GitHub wird ebenso als Versionierungsprogramm verwendet.

# Anwendung & Ziele

<Inhalt von diesem Abschnitt: In diesem Abschnitt wird die Anwendung an sich präsentiert und die Ziele des Projektes mit entsprechenden Metriken definiert.>

## Beschreibung der projektspezifischen Anwendung

Die Anwendung ist ein Gitarrenstimmgerät. Die Anwendung wird auf dem Board „STM32f746G-Discovery“ mit Verwendung des DSP-Anteils des µC „Arm-Cortex-M7“ realisiert. Für die Aufnahme der Töne werden die auf dem Board vorhandenen Mikrophone verwendet.

Nachdem die Anwendung gestartet ist, wird auf dem Display die Note gewählt, für die Seite, die gestimmt werden soll. Auf dem Display wird die erkannte Frequenz angezeigt und bei gestimmten Seite wird eine Bestätigungsnachricht angezeigt.

Die Prozedur kann beliebig oft für alle Seiten widerholt werden.

## Ziele

Die Entwicklung startet in KW15 und endet in KW24:

| Ziel | Milestone | Metrik |
| --- | --- | --- |
| Alle User Stories und Anforderungen entsprechend dieses Planes durchgesprochen (reviewed) und freigegeben | KW18 | Sprint Burndown chart / Kanban Board Sammelstatus Anforderungen/User Stories |
| Architektur entsprechend dieses Planes durchgesprochen vervollständigt und freigegeben | KW19 | Sprint Burndown chart / Kanban Board Sammelstatus Status Architektur |
| Implementierung entsprechend dieses Planes durchgeführt | KW23 | Sprint Burndown chart / Kanban Board Sammelstatus Module zu implementieren |
| Verifikation entsprechend dieses Planes durchgeführt | KW24 | Sprint Burndown chart / Kanban Board Sammelstatus Test Cases |

# Anforderungsmanagement

<Inhalt von diesem Abschnitt: In diesem Abschnitt wird definiert, wie man im Projekt Anforderungsmanagement durchführt>

In dem Projekt werden erst die Stakeholder identifiziert und Stakeholderwünsche mit Hilfe von User Stories aufgenommen. Aus den User Stories werden Anforderungen hergeleitet. Aus den Anforderungen wird die Systemarchitektur definiert. Die Test Cases werden aus den Anforderungen hergeleitet (mit Berücksichtigung von den Akzeptanzkriterien in den User Stories).

## User Stories

User Stories werden mit Hilfe der Schablone hier unten definiert:

User Story ID / Name:

User Story: Als <Beschreibung Benutzer> will ich <Beschreibung Funktion>, so dass <Beschreibung Nutzen>

Akzeptanzkriterium: Gegeben, dass <>, wenn <Beschreibung Aktion>, dann <Ergebnis der Aktion>

## Anforderungsmanagement

Anforderungen werden aus den User Stories hergeleitet.

Anforderungen werden mit Hilfe der folgenden Schablone geschrieben:

Folgende Attribute werden für die Anforderungen verwendet:

| Attribute | Definition |
| --- | --- |
| ID | Eindeutiger Identifizierungscode, z.B.: DSP_G5_WWW |
| Text | Anforderungstext: Schablonenbasiert |
| Kategorie | TBD, Überschrift, Informationen, Funktionale Anforderung, Nicht-Funktionale Anforderung |
| Status | TBD, In Klärung, Freigegeben |
| Review | TBD, in Review, Reviewed |
| Verification | TBD, positive test, negative test |

User Stories und Anforderungen werden in einer Excel Tabelle „Stories_Req.xlsx“ verwaltet. In der Tabelle wird auch die Traceability manuell hergestellt.

Tabelle User Stories:

Tabelle Anforderungen:

# Architektur & Design

<Inhalt von diesem Abschnitt: In diesem Abschnitt wird festgelegt, wie die Architektur dokumentiert wir, wie Designentscheidungen dokumentiert werden und wie Open Source Library verwendet werden>

## Architektur

Die Architektur wird auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen beschrieben:

- Funktional

- Logisch

- Physikalisch

Die Elemente der Architektur haben einen Namen und eine eindeutige Identifizierung entsprechend folgende Namenskonvention: <ArchEl_x>. Die Identifizierung wird verwendet, um Anforderungen mit den Architekturelementen zu verlinken. Die Verlinkung wird in der Excel Tabelle „Stories_Req.xlsx“ dokumentiert.

Für die Darstellung der Architektur wird die UML Modellierungssprache verwendet.

Für die Struktur werden Klassendiagramme verwendet.

Für das dynamische Verhalten werden Aktivitätsdiagramme und Sequenzdiagramme verwendet.

Zustandsbasiertes Verhalten wird durch Hilfe von Zustandsdiagrammen modelliert.

Für die Erstellung der Diagramme wird das Tool IBM Rational Rhapsody.

## Designentscheidungen

Designentscheidungen werden mit Hilfe von Entscheidungsmatrix begründet und dokumentiert.

Folgende Kriterien für die Gegenüberstellung von Alternativen werden berücksichtigt:

- Verfügbarkeit

- Integrierbarkeit

- Erweiterbarkeit

- Aufwand

- Dokumentation

- Lizenz

Für die Entscheidungsmatrix wird folgendes Template verwendet:

Die Designentscheidungen werden auch in der Excel Tabelle „Stories_Req.xlsx“ dokumentiert.

## Wiederverwendung von Open Source Libraries

Wenn in der Architektur Open Source Libraries verwendet werden, werden diese gekennzeichnet und die entsprechenden Lizenzvorgaben/Lizenzidentifikation werden dokumentiert.

# Verifizierung und Validierung

<Inhalt von diesem Abschnitt: In diesem Abschnitt wird festgelegt, wie Test Cases hergeleitet werden, wie sie verlinkt werden und mit welchen Attributen sie beschrieben werden>

## Formelle Test Cases

Test Cases werden aus den Anforderungen hergeleitet und zu den Anforderungen verlink.

Die Test Cases werden geschrieben mit Hilfe vom folgendem Template:

Die Test Cases werden in der Excel Tabelle „Stories_Req.xlsx“ dokumentiert.

Log Files werden in der Projektablage abgelegt. Die Log Files werden entsprechend Test Case ID benannt, um die Nachverfolgbarkeit zu unterstützen.

# References

| Nr. | Name | Link | Revision |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | Prozessortechnik_2Weeks_Sprint_Backlog_Template | TBD | 1.0 |
| [2] | Stories_Req.xlsx | TBD | 2.0 |

# Distribution list

| Name | Rolle | E-Mail |
| --- | --- | --- |
| Max Mustermann | Scrum Muster |  |
| John Doe | SW Entwickler |  |
| Moritz Denkmal | SW Tester |  |
| Anne Wieß | System Architekt |  |
| Pietro Pagliarulo | Scrum Muster (Donnerstags) Product Owner |  |